**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2022.3.14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 15 | 项目名称 | 在线文档工具 |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 实际起止日期 | 2022.3.10-2022.3.14 |
| 任务达成情况：  已完成的任务：基本实现静态界面的设计  已实现的功能：界面间跳转简单的逻辑  进度：虽延期开始，但整体按期完成  质量：界面为静态，整体画面较为美观；受技术限制，并没有很好地综合运用各界面元素；各链接间的逻辑有待改进 | | | |
| 评审/测试的结果：  组内评审：美观性得到一致认可，但大家对功能的具体实现方式仍存困惑。下一步将继续学习相关技术，增强网站实用性 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  问题：文档主体如何实现随时编辑，即其div属性具体应如何设置尚不明确  变更：文档看似简单，实则内涵细小众多功能，拟减少一些次要需求，先保证“共同修改文本内容”这一基本需求  返工：目前暂无此需求 | | | |
| 经验和教训：  1.这次迭代正好处于刚开始封校时期。疫情的突如其来很大程度上影响了我们工作的进度。从中我们明白真正的工程在实施过程中会面临很多不确定性，我们从中吸取了要及时调整计划、提早开始任务的教训。  2.团队项目需要成员的通力合作才能进行。在团队中个别同学受疫情影响无法完成自己预先的任务时，我们组充分发挥了团队精神，尽管人数本来就少于其他组，还是勇担责任在时间限额内完成了这次迭代。 | | | |